Planificació de projecte
Dies de duració		6/02	7/02	8/02	9/02	10/02	13/02	14/02	15/02	16/02	17/02	20/02	21/02	22/02	23/02	24/02
Tasques	Assignat a:
Preparació d'entorn per treball en grup
Instal·lació de git i gitkraken	Javi
Creació de projecte	Yaritza i Javi
Clonació de projecte i bundles	Yaritza
Frontend
Creació de plantilla base	Yaritza
Creació d’estructura de la web (pàgines, rutes, controladors...)	Yaritza
Creació de formulari de contacte	Yaritza
Mostrar dades introduïdes des de backend	Yaritza
Introducció d’imatges	Yaritza
Base de dades
Generació d’entity	Javi
Creació de relació per phpmyadmin	Javi i Yaritza
Resolució de problemes amb base de dades	Yaritza
Relació de base de dades a traves de symfony	Yaritza
Backend
Creació de plantilla base	Yaritza
Creació d’estructura de la web (pàgines, rutes, controladors...)	Yaritza
Funcionalitat d’afegir i modificar	Yaritza
Mostrar llista de dades introduïdes	Yaritza
Funcionalitat d’eliminar	Yaritza
Introducció de dades relaciones d’altres taules	Yaritza
Filtrar dades	Yaritza
Creació de Login	Yaritza
Documentació
Manual d'administrador	Javi
Manual d’usuari	Javi